河南省锋泽新材料有限公司年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位:	河南省锋泽新材料有限公司

编制单位：河南省锋泽新材料有限公司

2024年3月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:            （签字）

项目负责人:

填表人:

建设单位: 河南省锋泽新材料有限公司       编制单位: 河南省锋泽新材料有限公司

电话: 13462272871                      电话: 13462272871             传真:   /                              传真:   /

邮编: 453800                           邮编: 453800

地址:河南省新乡市获嘉县亢村镇阀门新城            地址:河南省新乡市获嘉县亢村镇阀门新城  南4号                                     南4号

表一

| 建设项目名称 | 年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南省锋泽新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市获嘉县亢村镇阀门新城南4号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 氧化铝微粉、氧化铝粗粉 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 电子材料用铝基导热新材料12000吨/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 电子材料用铝基导热新材料6000吨/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.3 | 开工建设时间 | 2023.4 |  |  |
| 调试时间 | 2023.6-2024.4 | 验收现场 监测时间 | 2023.3.14 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局获嘉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 河南省锋泽新材料有限公司 | 环保设施 施工单位 | 河南省锋泽新材料有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 600万 | 环保投资总概算 | 30万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 500万 | 环保投资 | 25万 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 10.《河南省锋泽新材料有限公司年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.3； 11.《河南省锋泽新材料有限公司年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目环境影响报告表》的批复（获环监[2023]3号），新乡市生态环境局获嘉分局，2023.3.29； 12.河南省锋泽新材料有限公司年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目（一期）竣工环境保护验收检测报告，河南鑫成环测检测技术有限公司，2024.3.25，XCHC2024-00104； 13.排污单位名称：河南省锋泽新材料有限公司；管理分类：登记管理；排污登记编号：91410724MA9LQCF96F001W；有效期：2023年05月25日至2028年05月24日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废水; 获嘉县百奥污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. TN; 50mg/L. TP; 5mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织; 120mg/m3 3.5kg/h. 无组织; 1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10.0mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |

表二

1、地理位置 项目位于获嘉县亢村镇阀门新城南4号，租赁获嘉县亢村镇阀门新城现有厂房进行生产，项目四周环境为：西侧为天勤畜牧业设备有限公司，东侧为新乡市康达水处理阀门厂。距项目最近的敏感点为西南侧480m的小毛庄村。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1。 480m 图1 项目周边环境示意及环境敏感点图 2、工程建设内容 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目; 年产6000吨电子材料用铝基导热新材料项目; 仅为一期建设内容. 2; 建设单位; 河南省锋泽新材料有限公司; 河南省锋泽新材料有限公司; 一致. 3; 产品方案; 氧化铝微粉、氧化铝粗粉12000t/a; 氧化铝微粉、氧化铝粗粉6000t/a; 仅为一期建设内容. 4; 项目选址; 新乡市获嘉县亢村镇阀门新城南4号; 新乡市获嘉县亢村镇阀门新城南4号; 一致. 5; 占地面积; 2700m2; 2700m2; 一致. 6; 职工人数; 15人; 15人; 一致. 7; 劳动制度; 年工作日300天，三班制（每班8小时）; 年工作日300天，单班制（每班8小时）; 仅为一期建设内容. 8; 项目投资; 600万; 400万; 仅为一期建设内容. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评及批复内容; 实际建设情况. 1; 主体工程; 车间; 1座，1层，建筑面积1940m2; 1座，1层，建筑面积1940m2; 一致. 仓库; 1座，1层，建筑面积500m2; 1座，1层，建筑面积500m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，1层，建筑面积160m2; 1座，1层，建筑面积160m2; 一致. 3; 公用工程; 供电; 集聚区统一供电; 集聚区统一供电; 一致. 供水; 集聚区统一供水; 集聚区统一供水; 一致. 4; 环保工程; 废气; 研磨粉尘; 集气罩收集; 袋式除尘器+15m高排气筒P1; 研磨粉尘; 集气罩收集+袋式除尘器; 袋式除尘器+15m高排气筒P1; 增加2套袋式除尘器，优于环评设计；旋振筛筛分工段去除，废气排放量减少。. 吨包下料粉尘; 负压收集; 吨包下料粉尘. 均化仓粉尘; 负压收集; 摇摆筛筛分粉尘; 负压收集. 料仓呼吸口粉尘; 负压收集; 料仓呼吸口粉尘; 负压收集. 包装粉尘; 负压收集; 包装粉尘; 密闭间+硬质皮帘. 研磨粉尘; 集气罩收集; 研磨粉尘; 集气罩收集+袋式除尘器; 袋式除尘器+15m高排气筒P2. 摇摆筛筛分; 密闭负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒P2; 均化仓粉尘; 负压收集. 旋振筛筛分粉尘. 废水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 废包装材料和环保除尘设施收集的粉尘在一般固废暂存间暂存后，定期外售; 废包装材料和环保除尘设施收集的粉尘在一般固废暂存区暂存后，定期外售; 一致. 备注：①本项目环评批复中，研磨粉尘统一由集气罩收集，包装废气由负压收集后引入袋式除尘器处理，最终由排气筒P1排出；均化仓废气由袋式除尘器处理后通过排气筒P1排出；实际建设过程中，部分研磨粉尘由集气罩收集后与吨包下料、摇摆筛、料仓呼吸口和包装废气经袋式除尘器处理，由15m高排气筒P1排出，另一部分研磨粉尘由集气罩收集后与均化仓废气经袋式除尘器处理，由15m高排气筒P2排出；包装废气由硬质皮帘围挡由集气罩收集，治理措施不变；旋振筛筛分工段去除，废气排放量减少。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），收集措施改变没有导致项目新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加，其他污染物排放量没有增加。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），上述变动情况均不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 摇摆筛; Φ1.6; 8个; Φ1.6; 8个; 一致. 2; 电磁振动给料机; Ⅰ型，小时0.5-1.0吨; 8台; Ⅰ型，小时0.5-1.0吨; 4台; 仅为一期建设内容. 3; 斗式提升机; TD160; 6台; TD160; 5台. 4; 均化仓; Φ4.5*5; 4个; Φ4.5*5; 2个; 仅为一期建设内容. 5; 除铁器; QM250; 4个; QM250; 2个. 6; 包装旋振筛; Φ1.5; 2个; Φ1.5; 0; 项目不再使用. 7; 包装平台称; /; 2个; /; 0; 此为二期建设内容. 8; 球磨机; Φ2*2.5; 4台; Φ2*2.5; 3台; 仅为一期建设内容. Φ1.8*2.2; 4台; Φ1.8*2.2; 2台. Φ1.5*1.8; 2台; Φ1.5*1.8; 1台. 9; 链板输送机; /; 2台; /; 0; 此为二期建设内容. 10; 料仓; Φ2.5*3; 4座; Φ2.5*3; 4座; 仅为一期建设内容. 11; 包装机; /; 5台; /; 0; 此为二期建设内容. 12; 空压机; /; 1台; /; 1台; 一致. 13; 行车; /; 2辆; /; 3辆; 多一台. 14; 电动叉车; /; 1辆; /; 1辆; 一致. 备注：本项目实际建设过程较环评批复增加一台行车，行车主要用于原料和成品输送，不是主要生产设备，增加1台行车后能满足本项目的需求且不增加产能，因此本项目总生产能力不变。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复年用量; 实际年使用量（一期）. 1; 氧化铝; 1.2万t/a; 0.6万t/a. 2; 氧化铝球; 20t/a; 10t/a. 3; 水; 225t/a; 225t/a. 4; 电; 100万kw·h/a; 65万kw·h/a. 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示。 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图2 本项目生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 1、摇摆筛筛分：将外购吨包装氧化铝通过行车放入密闭吨包投料器中，吨包在密闭吨包投料器中缓缓下落，吨包袋在缓慢下落过程中由人工拆开下料口，氧化铝靠重力滑落，使吨包袋内的粉粒状物料靠重力落进料仓中，然后再通过管道将料仓内的氧化铝密闭输送到摇摆筛内进行筛分，筛分出30µm以上和30µm以下的氧化铝。此过程会产生吨包下料粉尘、筛分粉尘和噪声。 2、球磨机研磨、检测：将30µm以上的氧化铝通过斗式提升机送到球磨机中，并向球磨机中加入氧化铝球进行研磨，合格的氧化铝密闭输送至均化仓中，不合格的回放至球磨机继续进行研磨。30µm以下的氧化铝通过密闭溜槽输送至斗式提升机，通过斗式提升机密闭输送至均化仓进行均化。氧化铝研磨过程中的废气主要从球磨机下料口产生，同时研磨机进行研磨时会有噪声产生。 3、均化：将研磨完成后的氧化铝通过螺旋输送机密闭输送到斗式提升机，通过斗式提升机密闭输送至均化仓进行均化，使氧化铝中的化学成分均匀分布。研磨完成的氧化铝和摇摆筛筛分出的30µm以下的氧化铝在进入均化仓时会产生均化仓粉尘。 4、除铁：将均化完成的氧化铝利用除铁器进行除铁，除去氧化铝中的杂质。 5、包装：将除铁后的氧化铝密闭输送到料仓中，再通过料仓将氧化铝密闭输送至摇摆筛进行筛分后进入吨包，吨包装满后人工封口，即为最终的成品，最后运送到成品库待售。此过程会产生摇摆筛筛分废气、料仓呼吸口废气和噪声。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表 表6 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂. 循环冷却水; COD、SS; 直接排入获嘉县百奥污水处理厂. 废气; 研磨粉尘; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器; 袋式除尘器+15m高排气筒P1. 吨包下料粉尘; 集气罩+袋式除尘器. 料仓呼吸口粉尘; 密闭负压收集. 摇摆筛筛分粉尘; 密闭负压收集. 包装粉尘; 密闭间+软帘. 均化仓粉尘; 负压+袋式除尘器; 袋式除尘器+15 m高排气筒P2. 研磨粉尘; 集气罩+袋式除尘器. 固废; 一般固废; 拆包过程; 废包装材料; 收集至一般固废暂存间暂存后定期外售. 除尘过程; 收集的颗粒物; 收集至一般固废暂存间暂存后定期作为残次品外售. 噪声; 球磨机、摇摆筛、包装机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目废水为生活污水和循环冷却水，生活污水经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂，循环冷却水经厂区总排口直接排放至获嘉县百奥污水处理厂。 图4 废水处理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为球磨机研磨粉尘、吨包下料粉尘、均化仓粉尘、包装粉尘、料仓呼吸口粉尘和摇摆筛筛分粉尘。本项目实际建设过程中部分研磨粉尘、吨包下料粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器处理，摇摆筛筛分粉尘和料仓呼吸口粉尘通过负压收集，包装粉尘通过密闭间和硬质皮帘收集，上述废气收集后一同进入袋式除尘器处理，最终由15m高的排气筒P1排出；部分研磨废气经集气罩收集后进入袋式除尘器，均化仓粉尘由密闭负压收集与部分研磨废气一同进入袋式除尘器处理，最终由15m高的排气筒P2排出。 图5 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。 图6 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目产生的固废主要为拆包过程产生的废包装材料和环保除尘设施收集的粉尘。废包装材料和环保除尘设施收集的粉尘为一般固废，本项目新建一般固废间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废包装材料和环保除尘设施收集的粉尘在一般固废暂存间暂存后，定期外售。 图7 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 环境保护措施; 环境保护措施. 废气; 球磨机研磨; 颗粒物; 集气罩收集; 袋式除尘器+1根15m高排气筒P1; 球磨机研磨; 集气罩收集+袋式除尘器; 袋式除尘器+1根15m高排气筒P1. 吨包下料; 负压收集; 吨包下料; 负压收集. 均化仓; 负压收集; 摇摆筛筛分; 负压收集. 包装; 负压收集; 包装; 负压收集. 料仓呼吸口; 负压收集; 料仓呼吸口; 密闭间+软帘. 球磨机研磨; 集气罩收集; 球磨机研磨; 负压收集+袋式除尘器; 袋式除尘器+15m高排气筒P2. 摇摆筛筛分; 密闭负压收集+袋式除尘器+1根15m高排气筒P2; 均化仓; 负压收集. 旋振筛筛分. 废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂; 化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂. 循环冷却水; COD、SS; 直接排入获嘉县百奥污水处理厂; 直接排入获嘉县百奥污水处理厂. 噪声; 摇摆筛、球磨机、包装机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 拆包; 废包装材料; 一般固废间1座（10m2）; 一般固废间1座（10m2）. 袋式除尘器; 粉尘. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /. 6、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目环评批复中，研磨粉尘统一由集气罩收集，包装废气由负压收集后引入袋式除尘器处理，最终由排气筒P1排出；均化仓废气由袋式除尘器处理后通过排气筒P1排出；实际建设中本项目部分研磨粉尘由集气罩收集后与吨包下料、摇摆筛、料仓呼吸口和包装废气经袋式除尘器处理，由15m高排气筒P1排出，另一部分研磨粉尘由集气罩收集后与均化仓废气经袋式除尘器处理，由15m高排气筒P2排出。旋振筛工段去除，废气排放量减少。收集措施改变没有导致项目新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加，其他污染物排放量没有增加。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），收集措施改变没有导致项目新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加，其他污染物排放量没有增加。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），上述变动情况均不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论： 河南省锋泽新材料有限公司年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2023年3月 2、审批部门的决定： 审批意见: 获环监[2023]3号 新乡市生态环境局获嘉分局关于《河南省锋泽新材料有限 公司年产12000吨电子材料用铝基导热新材料 项目环境影响报告表》的批复 河南省锋泽新材料有限公司: 你单位上报的由河南省正大环境科技咨询工程有限公司环评工程师贾志鹏编制完成的《河南省锋泽新材料有限公司年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评事项已在获嘉县政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中和人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资600万元，在河南省新乡市获嘉县亢村镇阀门新城南4号建设年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。 球磨机研磨粉尘、料仓呼吸口粉尘、吨包下料粉尘、均化仓粉尘和包装粉尘分别经收集统一进入一套袋式除尘器进行处理后，通过15m高排气筒P1排放；摇摆筛筛分粉尘、旋振筛筛分粉尘经负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒P2排放。颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 2、废水：生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起经厂区总排口通过市政污水管网排入获嘉县百奥污水处理有限公司进一步处理，须满足获嘉县百奥污水处理有限公司收水水质标准要求。 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，避免对环境造成二次污染。 (二)按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为COD 0.0055t/a氨氮0.0003t/a；颗粒物0.8216t/a。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人：姬欣祯 获嘉县环境保护局 2023年3月29日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 获嘉县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资600万元，在河南省新乡市获嘉县亢村镇阀门新城南4号建设年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目。; 已落实. 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。 球磨机研磨粉尘、料仓呼吸口粉尘、吨包下料粉尘、均化仓粉尘和包装粉尘分别经收集统一进入一套袋式除尘器进行处理后，通过15m高排气筒P1排放；摇摆筛筛分粉尘、旋振筛筛分粉尘经负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒P2排放。颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。; 已落实，本项目部分研磨粉尘由集气罩收集后与吨包下料、摇摆筛、料仓呼吸口和包装废气经袋式除尘器处理，由15m高排气筒P1排出，另一部分研磨粉尘由集气罩收集后与均化仓废气经袋式除尘器处理，由15m高排气筒P2排出。旋振筛工段去除，废气排放量减少。收集措施改变没有导致项目新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加，其他污染物排放量没有增加。. 2、废水：生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起经厂区总排口通过市政污水管网排入获嘉县百奥污水处理有限公司进一步处理，须满足获嘉县百奥污水处理有限公司收水水质标准要求。; 已落实. 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. (二)按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为COD 0.0055t/a氨氮0.0003t/a；颗粒物0.8216t/a。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 验收执行标准 - 废气 营运期废气执行《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，具体标准值见下表。 表11 废气污染物排放标准 产污环节; 污染因子; 标准名称; 标准限值. 球磨机研磨、吨包下料、均化仓、包装、料仓呼吸口、摇摆筛筛分; 颗粒物; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 有组织; 10.0mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. ②废水 营运期生活污水经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂，循环冷却水经厂区总排口直接排放至获嘉县百奥污水处理厂。废水执行获嘉县百奥污水处理厂收水标准，具体标准值见下表。 表 废水污染物排放标准 污染因子; 标准名称; 标准限值. COD; 获嘉县百奥污水处理厂收水标准; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. SS; 280mg/L. TP; 5mg/L. TN; 50mg/L. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限值. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 夜间; 55. - 总量控制指标 本项目总量控制指标为颗粒物0.8216t/a。根据环评报告，本项目一期“年产6000吨电子材料用铝基导热新材料项目”总量控制指标为颗粒物0.4108t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表 检测分析方法及检测一起一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 有组织废气; 污染源 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; GR310D 型低浓度烟尘（气）测试仪、分析天平AUW120D; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; GR310D 型低浓度烟尘（气）测试仪、分析天平AUW120D; 1.0mg/m3. 无组织废气; 环境空气 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022; 分析天平AUW120D; 7µg/m3. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管 25mL; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535- 2009; 752N PLUS 型紫 外可见分光光度计; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; FA2004B 型电子天平; /. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法 HJ 636-2012; 752N PLUS 型紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光度法 GB/T 11893- 1989; 紫外可见分光光度计752N PLUS、手提式压力蒸汽灭菌器 SN- SXL-24A; 0.01mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688型多功能声级计; /. 2、检测质量保证 本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。 （2）分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。 （3）样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 （4）检测数据严格执行三级审核制度

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 废气 （有组织）; 袋式除尘器进口、排气筒出口（2根）; 废气流量、颗粒物; 连续两天，3次/天. 废气 （无组织）; 厂界上风向1个参照点、 下风向3个监控点; 颗粒物; 连续检测2天， 3次/天. 废水; 厂区总排口; 流量、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 每天检测4次、2天. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 检测期间生产运行工况表 检测时间; 生产运行负荷（%）. 2024.03.14; 90. 2024.03.15; 91. 备注：生产负荷由河南省锋泽新材料有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气： ①无组织废气检测结果 本项目废气主要为球磨机研磨粉尘、吨包下料粉尘、均化仓粉尘、包装粉尘、料仓呼吸口粉尘和摇摆筛筛分粉尘。本项目实际建设过程中部分研磨粉尘、吨包下料粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器处理，摇摆筛筛分粉尘和料仓呼吸口粉尘通过负压收集，包装粉尘通过密闭间和硬质皮帘收集，上述废气收集后一同进入袋式除尘器处理，最终由15m高的排气筒P1排出；部分研磨废气经集气罩收集后进入袋式除尘器，均化仓粉尘由密闭负压收集与部分研磨废气一同进入袋式除尘器处理，最终由15m高的排气筒P2排出。 - 项目有组织废气检测结果见下表。 表16 有组织颗粒物排放检测结果表 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(m3/h); 颗粒物. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 处理效率(%). 2024.03.14; 1#袋式除尘器进口; 1; 14000; 412.5; 5.78; /. 2; 14400; 404.7; 5.83; /. 3; 14100; 442.5; 6.24; /. 1#袋式除尘器出口; 1; 14700; 2.8; 0.041; 99.3. 2; 15100; 3.1; 0.047; 99.2. 3; 14800; 3.3; 0.049; 99.2. 2#袋式除尘器进口; 1; 11800; 335.4; 3.96; /. 2; 12200; 347.1; 4.23; /. 3; 12000; 352.6; 4.23; /. 2#袋式除尘器出口; 1; 12400; 2.8; 0.035; 99.1. 2; 12800; 2.2; 0.028; 99.3. 3; 12600; 2.6; 0.033; 99.2. 2024.01.06; 1#袋式除尘器进口; 1; 15200; 385.7; 5.86; /. 2; 14300; 424.1; 6.06; /. 3; 14700; 406.9; 5.98; /. 1#袋式除尘器出口; 1; 16000; 3.5; 0.056; 99.0. 2; 15000; 2.9; 0.044; 99.3. 3; 15400; 3.4; 0.052; 99.1. 2#袋式除尘器进口; 1; 13300; 313.4; 4.17; /. 2; 12700; 354.7; 4.5; /. 3; 12500; 374.2; 4.68; /. 2#袋式除尘器出口; 1; 14000; 2.4; 0.034; 99.2. 2; 13300; 2.7; 0.036; 99.2. 3; 13300; 2.3; 0.031; 99.3. 本项目部分研磨粉尘、吨包下料粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器处理，摇摆筛筛分粉尘和料仓呼吸口粉尘通过负压收集，包装粉尘通过密闭间和软帘收集，上述废气收集后一同进入袋式除尘器处理，最终由15m高的排气筒P1排出；部分研磨废气经集气罩收集后进入袋式除尘器，均化仓粉尘由密闭负压收集与部分研磨废气一同进入袋式除尘器处理，由15m高的排气筒P2排出。排气筒P1颗粒物最大排放浓度为3.5mg/m3、最大排放速率为0.056kg/h；排气筒P2颗粒物最大排放浓度为2.8mg/m3、最大排放速率为0.036kg/h；能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放120mg/m3和3.5 kg/h（15m高排气筒）的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。 环境影响报告表中预测，“袋式除尘器”对颗粒物的去除效率为95%。其审批部门审批决定未对颗粒物的去除效率做出要求，仅要求排放口颗粒物排放浓度达标排放。根据监测数据，P1排气筒的袋式除尘器的颗粒物处理效率为：99%-99.3%，P2排气筒的袋式除尘器的颗粒物处理效率为：99.1%-99.3%，颗粒物的排放可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 项目部分研磨机研磨、吨包下料、料仓、包装和摇摆筛筛分工序，年工作时间为3600h，排气筒P1颗粒物的最大排放量为0.2016t/a；项目部分研磨机研磨和均化仓工序，年工作时间为3600h，排气筒P2颗粒物的最大排放量为0.1296t/a。生产负荷以90%计，则满负荷情况下排气筒颗粒物排放量为0.368t/a。 - 项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表17 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 序号; 检测点位; 颗粒物浓度; 备注. 2024.03.14; 1; 上风向0#; 0.224; 气温：21℃ 气压：101.2kPa 风速：2..2m/s 风向：东北 天气：晴. 下风向1#; 0.328. 下风向2#; 0.326. 下风向3#; 0.358. 2; 上风向0#; 0.235; 气温：22℃ 气压：101.5kPa 风速：2.1m/s 风向：东北 天气：晴. 下风向1#; 0.335. 下风向2#; 0.325. 下风向3#; 0.347. 3; 上风向0#; 0.234; 气温：22℃ 气压：101.4kPa 风速：2.3m/s 风向：东北 天气：晴. 下风向1#; 0.347. 下风向2#; 0.347. 下风向3#; 0.363. 2024.03.15; 1; 上风向0#; 0.208; 气温：15℃ 气压：102.3kPa 风速：1.9m/s 风向：东北 天气：多云. 下风向1#; 0.321. 下风向2#; 0.342. 下风向3#; 0.346. 2; 上风向0#; 0.214; 气温：17℃ 气压：102.7kPa 风速：2.0m/s 风向：东北 天气：多云. 下风向1#; 0.325. 下风向2#; 0.357. 下风向3#; 0.352. 3; 上风向0#; 0.237; 气温：18℃ 气压：102.6kPa 风速：2.4m/s 风向：东北 天气：多云. 下风向1#; 0.336. 下风向2#; 0.338. 下风向3#; 0.355. 由上表中监测结果可知，本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.208~0.358mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 （2）废水检测结果与评价 表18 废水检测结果 采样点位; 采样时间; 监测结果（单位：mg/L）. COD; SS; NH3-N; TP; TN. 化粪池出口; 2024.03.14; 1; 223; 125; 15.6; 0.77; 19.5. 2; 218; 118; 16.8; 0.68; 18.7. 3; 227; 127; 17.3; 0.73; 18.3. 4; 234; 132; 16.5; 0.72; 20.7. 2024.03.15; 1; 217; 135; 17.4; 0.77; 21.6. 2; 223; 128; 18.1; 0.88; 19.9. 3; 209; 116; 17.6; 0.82; 19.4. 4; 231; 120; 16.7; 0.83; 18.9. 由检测结果可知：本项目厂区总排口废水COD为209~234mg/L、SS为116~135mg/L、NH3-N为15.6~18.1mg/L、TP为0.68~0.88mg/L、TN为18.3~21.6mg/L，可以满足获嘉县百奥污水处理厂收水标准COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 5mg/L、TN 50mg/L的限值要求。 厂内外排废水为生活污水和循环冷却水，生活污水和循环冷却水均为间断排放，且排放频次及排放量不固定，本项目实际劳动定员和循环冷却水用水设备均与环评一致，因此本次验收按照环评预测量确定废水排放量，即废水排放量为138t/a。本项目废水污染物出厂总量为COD 0.0286t/a、NH3-N 0.003t/a、TP 0.0003t/a、TN 0.0032t/a。辉县市孟庄污水处理厂出水浓度为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，经获嘉县百奥污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0055t/a、NH3-N0.0003t/a、TP 0.00006t/a、TN 0.0021t/a。 （3）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表19 噪声检测结果表 采样时间; 采样点位; 测量值（Leq）. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2024.03.14; 北厂界; 56.8; 46.7. 南厂界; 55.9; 45.9. 2024.03.15; 北厂界; 54.5; 47.7. 南厂界; 57.4; 48.3. 由检测结果可知，本项目南、北厂界昼间噪声值为54.5-57.4dB(A)，夜间噪声值为45.9-48.3dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：3类昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 表20 本项目总量控制指标 污染物; 一期运行排放量t/a; 一期满负荷运行排放总量t/a; 环评批复许可排放量t/a. 颗粒物; 0.3312; 0.368; 0.8216. 注：根据环评报告，本项目一期“年产6000吨电子材料用铝基导热新材料”总量控制指标为颗粒物0.4012t/a。. 本项目一期满负荷运行颗粒物排放总量为0.368t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.4012t/a的要求。本项目建成后全厂不新增污染物排放量。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表19 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行排污登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，废气、废水以及噪声污染物排放监测结果： 废气：本项目实际建设过程中部分研磨粉尘、吨包下料粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器处理，摇摆筛筛分粉尘和料仓呼吸口粉尘通过负压收集，包装粉尘通过密闭间和软帘收集，上述废气收集后一同进入袋式除尘器处理，最终由15m高的排气筒P1排出；部分研磨废气经集气罩收集后进入袋式除尘器，均化仓粉尘由密闭负压收集与部分研磨废气一同进入袋式除尘器处理，由15m高的排气筒P2排出。排气筒P1颗粒物最大排放浓度为3.5mg/m3、最大排放速率为0.056kg/h，袋式除尘器的处理效率为99%-99.3%；排气筒P2颗粒物最大排放浓度为2.8mg/m3、最大排放速率为0.036kg/h，袋式除尘器的处理效率为99.1%-99.3%。颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放120mg/m3和3.5 kg/h（15m高排气筒）的标准限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界有组织浓度10mg/m3的限值要求。 本项目厂界颗粒物上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.208~0.358mg/m3满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织浓度0.5mg/m3的限值要求。 废水：由检测结果可知：本项目厂区总排口废水COD为209~234mg/L、SS为116~135mg/L、NH3-N为15.6~18.1mg/L、TP为0.68~0.88mg/L、TN为18.3~21.6mg/L，可以满足获嘉县百奥污水处理厂收水标准COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 5mg/L、TN 50mg/L的限值要求。 噪声：验收检测期间，本项目南、北厂界昼间噪声值为54.5-57.4dB(A)，夜间噪声值为45.9-48.3dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：3类昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)的限值要求。检测期间，东、西厂界为共用墙，不具备检测条件。 本项目一期工程满负荷运行污染物排放总量为颗粒物0.368t/a，满足环评批复中颗粒物0.4018t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 建设项目 | 填表单位（盖章）：河南省锋泽新材料有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： 项目名称 |  |  | 年产12000吨电子材料用铝基导热新材料项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2208-410724-04-01-842775 | 建设地点 |  |  | 河南省新乡市获嘉县亢村镇阀门新城南4号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 113.697110，35.109349 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产12000吨电子材料用铝基导热新材料 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产6000吨电子材料用铝基导热新材料 | 环评单位 |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局获嘉分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 获环监[2023]3号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.4 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.5 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2023.5.25 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 河南省锋泽新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南省锋泽新材料有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91410724MA9LQCF96F001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 河南省锋泽新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南省锋泽新材料有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 90% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  |  | 7.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 4 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 河南省锋泽新材料有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410724MA9LQCF96F | 验收时间 |  |  | 2024年3月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0138 | 0.0138 |  | 0.0138 |  | 0.0138 |  |  |  | +0.0138 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.055 | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |  |  | +0.055 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0033 | 0.0033 |  | 0.0033 |  | 0.0033 |  |  |  | +0.0033 |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  | 0.00006 | 0.00006 |  | 0.00006 |  | 0.00006 |  |  |  | +0.00006 |
|  |  | TN |  |  |  |  |  |  |  | 0.0021 | 0.0021 |  | 0.0021 |  | 0.0021 |  |  |  | +0.0021 |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  | 3.5 | 10 |  |  |  | 0.368 | 0.4108 |  | 0.368 |  | 0.8216 |  |  |  | +0.368 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |